ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Общи положения:

Забележка: Всички изисквания в тази точка следва да се считат за минимални и задължителни. Тази точка се прилага като приложение към договора с определения изпълнител в поръчката и представлява неразделна част от него.

Настоящите технически спецификации за определяне на характеристиките и функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се разработиха на основание чл.48-53 от Закона за обществените поръчки.

Техническите спецификации представляват неделима част от документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия и инвестиционните проекти. Спецификациите са предназначени да пояснят и развият изискванията за изпълнение на строителството, които са предмет на договора за обществена поръчка.

1. ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Обща информация:

Целта на настоящата обществена поръчка е цялостно изпълнение на предвидените СМР по техническа и биологична рекултивация на сметището

Реализирането на предмета на обществената поръчка има основната задача да постигне:

- Възстановяване компонентите на околната среда, засегнати от дългогодишната експлоатация на сметището след рекултивацията му.

- Икономически, екологични и социални аспекти от възстановяването на околната среда.

- Мониторинг на компонентите на околната среда в обхвата на сметището.

При изпълнение на договора, следва да се спазват следните нормативни документи:

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за управление на отпадъците;

- Закон за устройство на територията;

- Закон за опазване на земеделските земи;

- Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;

- Минимални изисквания за рекултивация на съществуващи депа за неопасни битови отпадъци, качени на страницата на МОСВ;

- Наредба №6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

- Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

- Наредба №1 от 2011 г. за мониторинг на водите;

  - Местоположение на обекта и съществуващо положение:

Обществената поръчка ще се изпълнява на територията на Република България, община Кула – землището на гр. Кула – имот 40525.173.2, местност „Дери Магаре“. Обектът се намира на около 1.5 km, югоизточно от град Кула, непосредствено до пътя посока с.Коста Перчево.

2. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

2.1. Изпълнение на техническа и биологична рекултивация

Съществуващото общинско депо на община Кула е разположен в землището на гр. Кула – имот 40525.173.2 с площ  18.3 дка, начин на трайно ползване Сметище. Теренът на площадката е с наклон север – юг.

Избрания метод рекултивиране на сметището на община Кула е „ in situ” и рекултивацията трябва да протече в следната последователност:

- вертикална планировка;

- предепониране на предвиденото количество отпадъци за оформяне проектното тяло на депото и почистване на околните замърсени терени;

- техническа рекултивация;

- биологична рекултивация

Последователност на дейностите по рекултивация на сметището на община Кула:

ЗА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА:

Предепонирането на отпадъците се изпълнява като се оформят откоси: с наклон 1:2,5 /на напречните профили/ и 1: 2,5 /на надлъжния профил/.

Профилиране на депонираните отпадъци, включващо разстилане и подравняване с булдозер;

Предепониране на слоя отпадъци за оформяне на тялото на депото

Уплътняване на отпадъците (минимум трикратно преминаване с валяк, булдозер или компактор);

С приетите наклони се постига по-плавно вписване на рекултивираното сметище към околните терени, а също и оттичане на повърхностните води към охранителните канавки.

С вертикалната планировка се оформя тялото на сметището така, че да поеме всички стари отпадъци от общинското депо.

ЗА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ:

Изграждане на горен изолиращ екран, който се състои от  следните пластове по реда на полагането им:

- изравнителен слой пръст - 0,20 м. - след предепониране на отпадъците трябва да се осигури равна повърхност за полагане на изолационния пакет.

- газов дренажен слой от мита речна баластра - 0,10м по платото с разделител геотекстил – 300гр/м2

- запечатващ геосинтетичен екран - бентонитова хидроизолация (GCL's) - със съдържание на бентонит по - голямо или равно на 3.5 kg/m поставен между два пласта геотекстил

- дренажна система за отвеждане на филтрирали през рекултивационния слой  почва  и хумус атмосферни  води -  50  см  по  платото и  дренажен геокомпозит по откосите

- Пласт почва с дебелина 0,50 м, полага се на два слоя всеки с дебелина 25 см

- пласт хумус с дебелина - 0,30м.

ЗА БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ:

В настоящият проект биологичната рекултивация включва затревяване на депото с площ 17 084 кв.м, изграждане на лесозащитен изолационен пояс около депото,  с площ  2 343 кв.м. Общата озеленена площ е 19 427 кв.м, което представлява 100% от общата площ на обекта.

2.2. Други задължения на изпълнителя

        - Строителните работи се изпълняват съгласно изготвения инвестиционен проект за строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга, така и насоките и изискванията на Възложителя.

        - Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционен проект строителни продукти.

        - Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.

        - Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

        - Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

        - всички останали дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка, освен ако Договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА или трето лице

Всичко, описано по-горе, като необходими дейности и всички необходими разходи, ще бъдат предвидени в единичните цени на и ще се прилагат в изпълнение на дейности, работи и количества описани в КОЛИЧЕСТВЕНАТА СМЕТКА/ТАБЛИЦА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

3.1. Общи изисквания към изпълнителя

    - Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен:

      - Да започне изпълнението, съгласно клаузите на договора;

      - Да укаже какви документи и подпомагащи действия от страна на Възложителя, ще бъдат необходими и ще изисква;

      - Да бъде активен в определянето на оптимални решения за целите на обекта на поръчката и на всички задачи и допълнителни такива, необходими за реализирането му.

      - Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица каквато и да е информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на договора;

      - Да спре изпълнението по договора, в случай че получи от Възложителя известие за това;

      - Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на следващия етап, като представя адекватни решения за тях;

      - Да уведоми Възложителя с писмено известие за спиране на изпълнението на договора, като приложи съответните документи, доказващи наличието на непреодолима сила;

      - Да подпомага всички страни с устни и писмени консултации, когато това има отношение по предмета на настоящата обществена поръчка

      - Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити;

      - Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;

      - Да докладва за възникнали нередности;

      - Да възстанови суми за възникнали нередности заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства, съгласно действащото законодателство и/или клаузите на Договора;

      - Да отрази всички забележки и коментари получени от Възложителя за своя сметка;

    - Изпълнение на настоящата обществена поръчка следва да съблюдава и спазва изискванията на:

      - Действащото законодателство в Р. България;

      - Европейските и международните стандарти;

      - Възложителя

      - Настоящите технически спецификации

    - Изисквания за запознаване и спазване законодателството и съответствие стандарти и кодове

      - При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да се запознае и съблюдава спазването на изискванията на действащото законодателство в Р. България

3.2. Изисквания към изпълнението на строителството

Изисквания относно материалите, които ще бъдат влагани при изпълнение на поръчката:

Влаганите материали трябва да бъдат от най-добро качество и да задоволяват изискванията на Техническите спецификации и на Работния проект. Всеки материал трябва да отговаря на стандарти и да бъде с доказан произход, придружен с декларация за съответствие. Всеки документ, удостоверяващ произхода на материал се представя на възложителя преди влагането му.

Транспортиране и места за депониране на строителни отпадъци  и земните маси:

Транспортирането на излишните земни маси и депонирането на строителни отпадъци ще се осъществява от Изпълнителя. Същите ще се извозват на определени при изготвянето на РПСД места. По време на изпълнение на дейностите – предмет на поръчката не следва да има отделяне на вредни вещества, замърсяващи околната среда.

Складиране и охрана на оборудване и материали:

Изпълнителят следва да положи всички усилия за свеждане до минимум на времето за складиране на площадката на материали и оборудване, като планира доставките така, че да отговарят на нуждите на строителството.

Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят трябва да получи от производителите информация относно съхраняването на материалите, като трябва да спазва тези изисквания.

Гаранционни срокове:

Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в предложените от него гаранционни срокове, съгласно чл. 20 на  Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Забележка: Предложените гаранционни срокове не следва да са по-малки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Начин на измерване и доказване количество изпълнени дейности:

От Възложителя се одобряват само работи и/или част от работи, завършени от Изпълнителя и изпълнени съобразно спецификацията, размерите, указани на чертежите и одобрените материали, отговарящи на качествените изисквания и стандартите. Работите, които покриват или се вграждат в следващи операции (покритие от следващи слоеве) подлежат на

междинно одобрение. В такива случаи Изпълнителят следва да поиска одобрение преди да закрие така изпълнените работи. Само изцяло завършена и одобрена работа подлежи на плащане по реда на Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изисквания към изпълнението

3.2.1.Здравословни и безопасни условия на труд и работна среда

- Изпълнителят трябва да осигури възможност за провеждане на първичен инструктаж на служителите си при осъществяването на описаните в заданието дейности и спазването на всички Правила за здраве и безопасност на територията на обекта.

- Каски, предпазни очила, работно облекло и защитни обувки са минимално необходимите лични предпазни средства за носене по всяко време на престоя на определените места на обекта. Личните предпазни средства, описани тук, се осигуряват от Изпълнителя.

- Всички съоръжения и оборудване, които ще се използват в работа трябва да бъдат в добро техническо състояние. Те подлежат на предварителна и периодична проверка и следва да бъдат сертифицирани, когато това се изисква.

3.2.2. Изисквания за опазване на околната среда

3.2.2.1. Изпълнителят трябва да отговаря на всички приложими изисквания на българското и европейско законодателство, свързани с околната среда.

3.2.2.2. Почистване и управление на отпадъците.

- Отстраняване и депониране извън обекта	 на всички излишни материали, парчета, уплътнения, отпадъци и други остатъчни материали. Работите се извършват така, че да се намаляват до минимум отпадъците и когато е възможно, материалите се рециклират. Не се допуска изгаряне на материалите в обекта.

- При завършване на всяка дейност,	 Изпълнителят почиства и коригира, включително с ремонти и допълнителни работи, всички	 зони, които са повлияни от Работите, включително временните площадки, до ниво, което е задоволително за Представителя на Възложителя.

3.2.3.Условия за изпълнение

    - Изпълнителят осигурява необходимата квалифицирана работна ръка за изпълнение и завършване на работата.

    - Изпълнителят осигурява всичките ресурси и технологично оборудване, необходими за изпълнението и завършването на работата освен, ако не е описано друго в документа.

    - Възможно е от Изпълнителя да бъде поискано да извърши допълнителни работи, извън договорения обхват на работите. В този случай допълнителните работи подлежат на предоговаряне.

    - Изпълнителят ще осигури необходимата охрана на доставеното от него оборудване, съоръжения и материали, както и на тези, предоставени му от Възложителя.

    - Изпълнителят ще осигури необходимия геодезически контрол по време изпълнението на дейностите. Възложителят ще извърши контролен замер. При несъответствие на постигнатите резултати със заложените в Договора изисквания, Възложителят ще изиска изпълнение на допълнителни работи до постигане на удовлетворяващи резултати, които ще се извършат за сметка на Изпълнителя.

    - Технически ръководител трябва да присъства целодневно на площадката по време на дейностите, предмет на този документ.

    - Изпълнителят трябва да осигури едно лице от своя персонал за комуникация по време на изпълнението на дейностите. Цялата комуникация, касаеща изпълнението на заложените дейности в проекта следва да преминава през посоченото лице. Официалната кореспонденция ще се води и по електронната поща.

    - Защита на предишни и съществуващи работи (напр. тръбопроводи, отводнителни канавки, експлоатационни пътища и др.), в случаите, когато е възможно тяхното повреждане при изпълнението на работите по настоящата обществена поръчка. Изпълнителят отговаря за отстраняването на щетите, причинени при изпълнението на работите.

    - Осигуряване на защита срещу повреждане или разрушаване на работи поради дъжд и повърхностни води. Това включва контрол, отклоняване, отводняване и изпомпване на вода, когато се изисква. Всички разходи за поправка или забавяне, причинено от увреждане на строителните работи, произтичащи от липсата на такава защита или контрол от страна на Изпълнителя, ще бъдат за негова сметка.

    - Изграждането на обекта е до линии, нива и степени, както е показано на чертежите, спецификациите и документи, и както допълнително е наредено от Възложителя.

    - При завършване на работите до ниво, задоволително за Представителя на Възложителя, Изпълнителят извежда от площадката всички работници, ресурси, оборудване и други. Всички разходи по демобилизирането, включително почистването на обекта, отстраняването на временните технологични линии като тези за подаване на вода и захранване, демонтаж на постаменти и нивелиране на обекта са задължение на Изпълнителя

    - При извършването на работите от Изпълнителя се изисква изпълнение на следните задължения;

- Мобилизиране и демобилизиране на персонал, инсталации и оборудване.

- Геодезическо трасиране на обекта по предоставени от Възложителя координати.

- Установяване съоръженията на Изпълнителя на обекта.

- Управление на въпросите, свързани със служителите на Изпълнителя.

- Изпълнение на изискванията за Изпълнителя за здравеопазване, безопасност и опазване на околната среда.

- Осигуряване на временни прегради, предупредителни сигнали и светлини, когато са необходими, за поддържане на безопасна работна среда.

- Осигуряване на охрана.

- Защита на работната площадка от увреждане или разрушаване от природните стихии или от съседните инсталации, технологични процеси или дейности.

- Планиране и докладване на Представителя на Възложителя включително изготвяне на доклади с информация за извършената работа при поискване от страна на Възложителя.

- Почистване и отстраняване на отпадъците от работната площадка.

- Обозначаване върху чертежи на екзекутивната ситуация.

3.3.Дейности, предвидени за изпълнение

| КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обект: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУЛА“ |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ |  |  |  |
| № | Наименование вид дейност | ед.м. | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ |  |  |  |
| ПРЕДЕПОНИРАНЕ |  |  |  |  |
| ПРЕОТКОСИРАНЕ И ПРЕДЕПОНИРАНЕ НА БО ЗА ОФОРМЯНЕ ТЯЛОТО НА РЕКУЛТИВИРАНОТО ДЕПО |  |  |  |  |
| 4 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СТАРИ ОТПАДЪЦИ - нормални условия, на разстояние от 41 до 100 м | м3 | 27000.00 |  |
| 5 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА СТАРИ ОТПАДЪЦИ - механизирано - дължина на валиране - 100 м, самоходен виброваляк 4-5 т,дебелина на пласта 25-40 см | м3 | 27000.00 |  |
|  |  | ОБЩО |  |  |
| Изграждане на горен изолационен екран |  |  |  |  |
| ПОЧВИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ - 0,2м |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 3544.00 |  |
| 2 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия, почви, на разстояние от 41 до 100 м | м3 | 3544.00 |  |
| 3 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - механизирано - дължина на валиране - 300 м, самоходен виброваляк 4-5 т, дебелина на пласта 25-40 см | м3 | 3544.00 |  |
| ГАЗОВ ДРЕНАЖ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на геотекстил с тегло 300 gr/m² | m² | 2225.00 |  |
| 2 | ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА ПРОМИТА БАЛАСТРА - слой с дебелина 10см по платото на депото от кариера на 1 км | м3 | 222.50 |  |
| 3 | ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА ПРОМИТА БАЛАСТРА - слой с дебелина допълнително 40 см в диаметър 6м около всеки кладенец от кариера на 1км | м3 | 11.30 |  |
| 4 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия, баластра, на разстояние до 40 м - по платото на депото | м3 | 233.80 |  |
| МИНЕРАЛЕН ЗАПЕЧАТВАЩ ПЛАСТ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на хидроизолация на бентонитова основа с тегло ≥ 3500г/м2 - тяло на депото | м2 | 17720.00 |  |
| ДРЕНАЖ ЗА ИНФИЛТРИРАЛИ ПРЕЗ РЕКУЛТИВАЦИОННИЯ СЛОЙ АТМОСФЕРНИ ВОДИ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на дренажен геокомпозит с твърда сърцевина двустранно каширан с геотекстил - по откосите на депото | m2 | 15495.00 |  |
| 2 | ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА ПРОМИТА БАЛАСТРА - слой 50см по платото на депото от кариера на 1 км | м3 | 1112.50 |  |
| 3 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, на разстояние до 40 м - по платото на депото | м3 | 1112.50 |  |
| ПОЧВЕН СЛОЙ - 0,5м |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ от депо на 5 км | м3 | 8860.00 |  |
| 2 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия, почви, на разстояние от 41 до 100 м | м3 | 8860.00 |  |
| 3 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - механизирано - дължина на валиране - 300 м, самоходен виброваляк 4-5 т, дебелина на пласта 25-40 см | м3 | 8860.00 |  |
| ХУМУС - 0,3м |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА ХУМУСНИ ПОЧВИ от депо на 10 км | м3 | 5316.00 |  |
| 2 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия, почви, на разстояние от 41 до 100 м | м3 | 5316.00 |  |
| 3 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - механизирано - дължина на валиране - 300 м, самоходен виброваляк 4-5 т, дебелина на пласта 25-40 см | м3 | 5316.00 |  |
|  |  | ОБЩО |  |  |
| БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ |  |  |  |  |
| І | Затревяване с тревно семе с норма 25кг/дка, торове, вода за поливки |  |  |  |
| 1 | За тяло на депото | дка | 17.08 |  |
|  | Тревно семе 25кг/дка - общо | кг | 427.00 |  |
|  | пасищен райграс – 10% / 2,5кг/дка / | кг | 42.70 |  |
|  | ливадна власатка- 60% /15кг/дка / | кг | 256.20 |  |
|  | ежова главица -30% /7,5кг/дка / | кг | 128.10 |  |
| 2 | Затревяване в изолационен пояс и площите извън депото | дка | 2.34 |  |
|  | Тревно семе 25кг/дка - общо | кг | 58.50 |  |
|  | Обикновенна полевица – 10% | кг | 5.85 |  |
|  | Твърда овча власатка - 25% | кг | 14.63 |  |
|  | Коренищно- рехавотуфеста червена власатка – 25% | кг | 14.63 |  |
|  | Туфеста червена власатка – 10% | кг | 5.85 |  |
|  | Тънколистна власатка – 15% | кг | 8.78 |  |
|  | Теснолистна метлица - 15% | кг | 8.78 |  |
| 3 | Минерални торове- азотни торове 30кг/дка |  |  |  |
|  | Първа година - 10кг/дка | кг | 194.20 |  |
| 4 | Косене с изнасяне на тревата | дка | 19.42 |  |
| ИНСТАЛАЦИЯ БИОГАЗ |  |  |  |  |
| ГАЗОВ КЛАДЕНЕЦ |  |  |  |  |
|  | КОЛИЧЕСТВО ЗА 1 БР. ГАЗОВ КЛАДЕНЕЦ |  |  |  |
| 1.1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ HDPE Ф315 вертикална перфорирана | м | 15.00 |  |
| 1.2 | Габиони за газов кладенец 1d=100 см/ h =100 см | бр. | 6.00 |  |
| 1.3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ HDPE Ф315 вертикална плътна | м | 5.00 |  |
| 1.4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ HDPE Ф90 ХОРИЗОНТАЛНА 2/3 перфорирана | м | 12.00 |  |
| 1.5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ РVС Ф90 PN6 | бр. | 4.00 |  |
| 1.6 | НАПРАВА НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф90 | бр. | 4.00 |  |
| 1.7 | НАПРАВА НА ШАПКА НА ГАЗОВ КЛАДЕНЕЦ | бр. | 1.00 |  |
| 1.8 | Доставка и монтаж на вентилаторно устройство със сорбционна филтърна система от активен въглен | бр. | 1.00 |  |
| 1.9 | Камък за запълване обема на габионите с фракция 50 -100 mm | м3 | 6.00 |  |
| 1.10 | Камък за запълване обема преди започване изграждането на ГК с фракция 50 -100 mm | м3 | 11.00 |  |
| 1.11 | Доставка и монтаж на скоба захващаща GCL хидроизолацията | бр. | 1.00 |  |
| 2 | Изграждане на ограда 4м/4м около газовия кладенец | м | 16.00 |  |
| 2.1 | Доставка и полагане готов СТБ елемент 25/25/50 см | бр. | 9.00 |  |
| 2.2 | Обратен насип | м3 | 0.80 |  |
| 2.3 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 2'', дължина 225 см | бр. | 9.00 |  |
| 2.4 | Доставка и монтаж на оградна мрежа със сгъстяване в ниската част | бр. | 16.00 |  |
| 2.5 | Врата в ограда | бр. | 1.00 |  |
|  |  | ОБЩО |  |  |
| МОНИТОРИНГ |  |  |  |  |
| МОНИТОРИНГ |  |  |  |  |
| 1 | Направа на сондажни кладенци - пиезометри за подземни води | бр. | 3.00 |  |
| 2 | Направа и монтаж на основен репер | бр. | 1.00 |  |
| 3 | Направа и монтаж на нивелачни репери | бр. | 19.00 |  |
|  |  | ОБЩО |  |  |

ВАЖНО:

В изпълнение на разпоредбата на чл.48, ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде където в документацията за настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в работния проект или в документацията за обществената поръчка има посочен конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др, възложителят на основание чл.50, ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в Техническите спецификации.

Всички строителни материали, които ще бъдат използвани при изпълнение на обществената поръчка, трябва да отговарят на изискванията на действащите български държавни стандарти, на изискванията на работния проект, БДС, EN или ако са внос да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Дейностите предвидени за изпълнение да отговарят на идейния проект. Ако в работния проект се предвидят други видове или количества дейности, те са с предимство пред предвидените в идейния.